Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

|  |
| --- |
| PATVIRTINTA |
| Klaipėdos miesto savivaldybės |
| tarybos 2016 m. vasario 12 d. |
| sprendimu Nr. T2-29 |

**1. Informacija apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(1) Programos finansavimo šaltiniai** | **Surinkta lėšų, Eur** |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 400 673 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 143 262 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 56 289 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 202 734 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 802 958 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 0 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis  | 334 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 334 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 803 292 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos** | **Lėšos, Eur** |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą  | 160 592 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis  | 35 538 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 196 130 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos** | **Lėšos, Eur** |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 642 366 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis  | 52 923 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 695 289 |

**2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | **Panaudota lėšų, Eur** |
| 2.1. | Miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui | - |
| 2.1.1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės | - |
| 2.2.1. |  |  |  |
|  | Iš viso:  | - |

**3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programos pavadinimas** | **Panaudota lėšų, Eur** |
| **Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa** | 126 195 |

**4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos**

| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | **Panaudota lėšų, Eur** |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | **Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės** |  |
| 4.1.1. | Klaipėdos miesto vandens telkinių valymas ir aplinkos sutvarkymas | Pagal 2012-10-23 Sutartį Nr. J9-1077 UAB „Vakarų švara“ vykdė atliekų šalinimą iš 17 mieste esančių vandens telkinių. Šie telkiniai valomi 2 kartus per mėnesį – ištraukiamos ir surenkamos atliekos nuo telkinio dugno, iš sąžalynų, iš pakrantėje esančių želdinių. Priemonės vykdymo pradžia – 2015-04-01, pabaiga – 2015-10-31. Pagal 2015-02-02 Sutartį Nr. J9-68 UAB „Klaipėdos želdiniai“ vykdė helofitų šalinimą iš Žardės tvenkinio. Žaliųjų helofitų išpjauta, ištraukta ir išvežta iš 36700 m2 Žardės tvenkinio ploto. Priemonės vykdymo pradžia – 2015-09-01, pabaiga – 2015-11-30. | 23 905 |
| 4.1.2. | Dviračių ir pėsčiųjų tako Danės upės slėnio teritorijoje nuo Biržos tilto iki Klaipėdos g. tilto įrengimas  | Pagal pagrindinę 2012-06-14 Rangos sutartį Nr. J9‑643, pagal 2014-11-13 Sutartį Nr. J9-1247 ir 2015-06-01 Sutartį Nr. J9-868 atliktas dalinis apmokėjimas už dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimo darbus, įskaitant pylimo per pelkę įrengimą, šlaitų tvirtinimą organiniais dembliais, geotekstilės ir geotinklų paklojimą, naujų pralaidų įrengimą, medžių kirtimą ir kelmų frezavimą, taip pat suoliukų, šiukšliadėžių ir dviračių stovų įrengimą bei lietaus nuotekų tinklų įrengimą.Priemonės vykdymo pradžios data – 2015-01-01, pabaiga – 2015-08-31. | 12 100 |
| 4.1.3. | Dviračių ir pėsčiųjų tako Danės upės slėnio teritorijoje nuo Biržos tilto iki Klaipėdos g. tilto įrengimas (iš Programos lėšų likučio 2015-01-01) | 16 980 |
| 4.1.4. | Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, priežiūra | Pagal 2015-03-12 Sutartį Nr. 100 ir 2015-05-18 Sutartį Nr. 104 UAB „Gobermeda“ padarė ir sumontavo 3500 m2 naujų takų ir 300 m2 naujų laiptų Melnragėje ir Giruliuose. Priemonės vykdymo pradžia – 2015-03-01, pabaiga – 2014-10 -01. | 50 730 |
| 4.1.5. | Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, priežiūra (iš Programos lėšų likučio 2015-01-01) | 19 142 |
| 4.1.6. | Konteinerinių tualetų infrastruktūros tinklų (vandens, nuotekų) projektavimas ir įrengimas (iš Programos lėšų likučio 2015-01-01) | Pagal 2014-01-20 Sutartį su UAB „Rekosta“ per 2015 m. baigti trijų dalių konteinerinių tualetų infrastruktūros tinklų (vandens, nuotekų) įrengimo darbai Smiltynėje, prie Centrinės gelbėjimo stoties Smiltynės g. 15C, bei trijų dalių konteinerinių tualetų  infrastruktūros tinklų (vandens, nuotekų) įrengimo darbai Smiltynėje, prie tako į Centrinę gelbėjimo stotį  Smiltynės g. 15D.Priemonės vykdymo pradžia – 2015-01-02, pabaiga – 2015-04-15. | 8 598 |
| 4.1.7. | Konteinerinių tualetų infrastruktūros tinklų (vandens, nuotekų) projektavimas ir įrengimas | Pagal 2015-05-21 Rangos sutartį Nr. J9-833 UAB „Castrade“ atliko dviejų dalių konteinerinio tualeto Antrosios Melnragės g. 13, Klaipėdoje, inžinerinių tinklų (vandentiekio įvadas ir buitinių nuotekų išvadas) tiesimo, prijungimo darbus. Priemonės vykdymo pradžia – 2015-05-01, pabaiga – 2015-11-30. | 7 195 |
| 4.1.8. | Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje | Pagal 2015-06-12 Paslaugos sutartį Nr. J9-924 Gamtos tyrimų centras parengė Klaipėdos miesto pajūrio žemyno kranto rekreacinės zonos krantotvarkos programą. Priemonės vykdymo pradžia – 2015-06-12, pabaiga – 2015-07-31.  | 3 400 |
| 4.2. | **Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės** |  |
| 4.3. | **Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės** |  |
| 4.3.1. | Aplinkos taršos šaltinių mieste šalinimas: savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas, atliekų, kai nežinomas teršėjas, išvežimas | Pagal 2013-10-25 Sutartį Nr. J9-1109 UAB „Ekonovus“ atliko Klaipėdos miesto nelegalių sąvartynų likvidavimo, padangų surinkimo ir išvežimo paslaugas.Surinkta ir perduota atliekų tvarkytojui:1. statybinio laužo – 1074,0 t;2. biologiškai skaidžių atliekų – 60,0 t;3. naudotų padangų – 153,0 t.Sutvarkytos šios užterštos teritorijos: I Melnragės paplūdimys, teritorija greta Minijos g. – Kalnupės g. sankryžos, įvažiuojamasis kelias į Tilžės g. 73 ir 73A, įvažiuojamasis kelias į Tilžės g. 77; Šilutės pl. (rytinė pusė) nuo Rimkų iki Statybininkų pr.; Lelijų g. – Gėlių g. kampas; Kretingos g. 51 kiemas (likę pamatai nuo statybų); teritorija Panevėžio g. gale už garažų ir kt.Priemonės vykdymo pradžia – 2015-01-02, pabaiga – 2015-12-31. | 73 650 |
| 4.3.2. | Pavojingų atliekų šalinimas  | Pagal 2013-10-25 Sutartį Nr. J9-1108 UAB „Ekonovus“ atliko Klaipėdos miesto teritorijoje susidariusių pavojingų atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, surinkimo, paėmimo, nuvežimo utilizuoti ar saugoti.Per 2015 metus išvalyta naftos produktų nuo 80 m² asfaltuotų paviršių (Statybininkų pr. 36); surinkta 37,6 kg gyvsidabrio turinčių atliekų; surinkta 880 kg asbesto atliekų; surinkta, paimta, nuvežta utilizuoti ar saugoti 271 kg naftos produktais užterštų atliekų ir taros; surinkta 340 kg tepalų ir oro filtrų, tepaluotų skudurų, pjuvenų; surinkta 630 kg dažų, klijų, glaisto atliekų ir jų taros; teritorijos: Jūrininkų pr.; Iš I, II, III gaisrininkų komandų Trilapio g. 12, Šilutės pl. 58.Priemonės vykdymo pradžia – 2015-01-02, pabaiga – 2015-12-31.Pagal 2015-06-19 Sutartį Nr. J9-983 su UAB „Sorb Chem“ buvo nupirkta ir perduota Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai 600 kg natūralaus naftos produktų absorbento, 25 vnt. upinės absorbuojančios rankovės; 300 l universalaus valiklio.Priemonės vykdymo pradžia – 2015-01-02, pabaiga – 2015-12-30. | 9 806 |
| 4.4. | **Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės** |  |
| 4.4.1. | Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programos vykdymas  | Pagal 2012-10-18 Sutartį Nr. J9-1064 UAB „Darnaus vystymosi institutas“, vykdydama 2012–2016 m. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programą, atliko oro kokybės, triukšmo, dirvožemio, paviršinių vandens telkinių ir maudyklų monitoringą. Priemonės vykdymo pradžia – 2015-01-02, pabaiga – 2015-12-15. | 47 787 |
| 4.5. | **Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės** |  |
| 4.5.1. | Visuomenės ekologinis švietimas  | Pagal 2015-02-20 Tiekėjų apklausos pažymą Nr. VPP-18 leidėjai ULAB „ABO“, VšĮ Ekologinio švietimo centras ir VšĮ „Žalioji Lietuva“ pristatė aplinkosauginius laikraščius „Tėviškės gamta“, „Žaliasis pasaulis“, „Žalioji Lietuva“ mokykloms ir bibliotekoms po 1 egz. 40-čiai adresatų. Priemonės vykdymo pradžia – 2015-01-02, pabaiga – 2015-12-31. | 2 588 |
| 4.6. | **Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės** |  |
| 4.6.1. | Danės upės pakrantės palei dviračių taką želdinių tvarkymo aprašas | Pagal 2015-10-26 Sutartį Nr. SR-2365 valstybės įmonė Valstybės žemės fondas parengė Danės upės pakrantės palei dviračių taką želdinių tvarkymo aprašą. Priemonės vykdymo pradžia – 2015-10-28, pabaiga – 2015-11-24. | 2 420 |
| 4.6.2. | Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas  | Pagal 2015-02-02 Sutartį Nr. J9-68 su UAB „Klaipėdos želdiniai“ palei dviračių takus Debreceno parke buvo atliktas 400 vnt. medžių genėjimas. Priemonės vykdymo pradžia – 2015-08-01, pabaiga – 2015-09-30.Šimkaus gatvėje iškirsta 98 vnt. liepų, pasodinta 77 vnt. liepų. Pagal 2015-03-26 Sutartį Nr. J9-527 iš UAB „Lauko gėlininkystės bandymų stotis“ pirkti medžiai ir krūmai sodinimams: Šilutės pl. – 7000 raugerškių, Sukilėlių / Daržų g. – 204 buksmedžiai, 3 obelys, Šiaurės ragas – 157 kalninės pušys, Kulių Vartų g. – 150 kalninių pušų, Liepų g. viadukas – 2 juodosios pušys, 3 skroblai, 3 gudobelės, 100 kalninių pušų, 3 alyvos, 3 forzitijos, skvere prie „Meridiano“ – 11 tujų, Danės pakrantė – 5 klevai, 5 gluosniai, Janonio g. – 3 klevai, Kretingos g. – 5 šermukšniai, 20 klevų, Smiltelės g. – 14 klevų, 3 šermukšniai, 3 ąžuolai, Trinyčių parkas – 2 kaštonai ir kt. Iš viso pasodinta 7000 vnt. gyvatvorės, 135 medžiai, 1627 vnt. krūmų.Pagal 2013-09-27 Sutartį Nr. J9-1010 su Prano Rimando Olisevičiaus gėlininkystės ūkiu buvo pasodinta 98 m2 rožių sodinukų (480 vnt.) Kurpių g. skvere. Priemonės vykdymo pradžia – 2015-10-01, pabaiga – 2015-10-30. | 106 270 |
|  | Iš viso:  | 384 571 |

**5.** **Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Programos priemonių grupės pavadinimas** | **Lėšų likutis, Eur** |
| 5.1. | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 334 |
| 5.2. | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 69 935 |
| 5.3. | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4)  | 310 718 |
| 5.4. | Iš viso:  | 380 987 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_